# Roadmap projektu Origamist

Termín dokončení: 6. 3. 2011

25. - 31. 10.	- Načítání z listing.xml
1. 11. - 14. 11.	- Struktury pro držení seznamu zobrazených modelů (vytvářené z parametrů appletu) – i možnost modifikace struktur. / - Zpětné uložení seznamu zobrazených modelů do listing.xml.
15. 11. - 28. 11.	- GUI prohlížeče / - dialog s metadaty zobrazeného modelu / - začít GUI editoru
29. 11. - 12. 12.	- dokončit GUI editoru (kromě interakce s modelem, ale GUI na ni připravit) / - dialog s nastaveními pro prohlížeč i editor
13. 12. - 26. 12.	- práce na zobrazovacím algoritmu / - implementace všech operací s modelem
27. 12. - 9. 1.	- dokončení zobrazovacího algoritmu / - export modelu do SVG
10. 1. - 23. 1.	- začít podporu interakce se zobrazeným modelem – lokace bodu na papíře podle polohy myši
24. 1. - 6. 2.	- pouze menší úpravy
7. 2. - 20. 2.	- dokončit interakci se zobrazeným modelem / - helper pro výběr, kterých vrstev se má daná interakce týkat / - GUI podpora interakce se zobrazeným modelem / - uživatelská dokumentace zpracovaná jako help (nejlépe interaktivní)
21. 2. - 6. 3.	- export do PNG, PDF / - heuristika pro nalezení symetrie modelu / - deploy aplikace (+ založení blogu nebo jiného webu, kde bude aplikace prezentována)